座間味村観光イベント施設整備事業

基本設計・実施設計委託業務

提 案 募 集 要 項

令和元年10月

Ⅰ　概　要

（１）事業名

座間味村観光イベント施設整備事業　基本設計・実施設計委託業務

（２）事業の趣旨

現在各種イベントで使用している野外ステージは設置から10年以上経過しており、経年劣化が著しくなっております。また、イベントの参加者が増加したことで会場が手狭になり、港内への転落事故の発生も懸念されます。

そのような背景を踏まえ、今年度は座間味村観光イベント施設整備事業基本設計・実施設計を行い、令和2,3年度に建築工事、令和4年度から野外ステージの利用開始を計画しております。

今回は、「座間味村観光イベント施設整備事業 基本設計・実施設計委託業務」について、公募型プロポーザル方式により広く提案を求め、柔軟な発想力と豊かな想像力、設計能力、豊富な経験等を有し、本業務にもっとも適した候補者を選定するための募集を行います。

（３）事業の概要・計画

① 事業概要

| 項目 | 概要 |
| --- | --- |
| 用途 | 野外ステージ |
| 建設場所 | 地番 ：座間味村字座間味地内 （座間味港西側、ビジターセンターの隣接地） 面積 ：1,200㎡ 地目 ：港湾用地 |
| 施設規模 | 基本設計における目安は以下のとおりとする。 - ステージ 延床面積 60㎡以上（横幅12ｍ以上） - 建物 延床面積 170㎡以上 構 造 鉄筋コンクリート造 階 層 2階建て 詳 細 音響室（1階） 出演者控室（1,2階） 男女トイレ（1,2階） |

② スケジュール

| 基本設計・実施設計 | 令和元年10月～令和２年３月 |
| --- | --- |
| 建築工事 | 令和２年４月～令和４年３月 |
| 運用開始 | 令和４年４月 |

（４）今年度の業務内容等

① 業務内容

１） 座間味村字座間味地内（西側港湾施設）に設置する野外ステージの基本設計・実施設計

２） 現況測量等測量業務

３） 土質調査（ボーリング調査）

４） 申請手続きに関する業務

５） その他村の指示事項に関する事項

② 提案書の見積上限額

１） １６，３８１千円

※消費税込み（税率10％）、予算額を超える場合は候補者として選定しません。

③ 建築予定価格

- ２１３，０００千円

※消費税込み（税率10％）

③ 委託期間

契約締結の日から令和２年３月23日まで

④ その他の業務

基本設計・実施設計事業者決定後、建築工事については次年度に指名競争入札により事業者を決定する。

（５）参加資格

プロポーザルに参加できるものは次にあげる要件を全て満たす者とする。

① 平成31、32年度建設コンサルタント入札参加資格があること。

② 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。

③ 会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。

④ 民事執行法に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け支払いが不可能になった者でないこと。

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。

Ⅱ　プロポーザルのスケジュール等

（１）応募手続き

| 公募開始（実施要領の公表） | 令和元年10月11日（金） |
| --- | --- |
| 参加表明書受付期間 | 令和元年10月11日（金）～ 令和元年10月25日（金） |
| 現地説明 | 令和元年10月18日（金） |
| 企画提案書類受付期間 | 令和元年10月15日（火）～ 令和元年11月 1日（金） |
| 企画提案書に関する質問期間 | 令和元年10月11日（金）～ 令和元年11月 1日（金） |
| プレゼンテーション | 令和元年11月 5日（火） |
| 審査結果通知 | 令和元年11月 6日（水） |

１．全体スケジュール

２．参加表明の手続き

① プロポーザルへの参加表明者は、提出書類一覧記載の該当書類を提出すること。

② 提出期限　　令和元年10月25日（金）　17時まで

③ 提 出 先　　座間味村役場　産業振興課

④ 提出方法　　持参又は郵送（提出期限までに必着）

⑤ 提出部数　　7部（原本１部、写し６部とすること）

（２）参加表明の提出

１．提出書類一覧

| 提出書類 | 様式 |
| --- | --- |
| 参加表明書 | 様式第１号 |
| 設計事務所の概要 | 様式第２号 |
| 設計事務所の主要業務実績書 | 様式第３号 |
| 総括責任者の主要業務実績等 | 様式第４号 |
| 各担当主任技術者の主要業務実績等 | 様式第５号 |
| 総括責任者の手持業務量 | 様式第６号 |
| 協力事業者の概要 | 様式第７号 |

２．参加表明者の参加資格要件を審査し、審査結果等を次のとおり通知する。

① 結果通知日　　令和元年10月28日（月）まで

② 通知方法　　　参加表明を行った全ての者に参加資格審査結果通知書により結果を郵送する。また、取り急ぎFAX又は電子メールにて結果を送信する。

参加資格を有すると認めた者にはプロポーザル企画提案書等の提出を依頼する。

③ その他

１） 提出書類の返却は行わないものとし、今回のプロポーザル以外の目的で提出書類の利用はしない。

２） 参加表明書の提出後に辞退する場合は、令和元年10月25日（金）17時までに提出すること。原則として、この辞退届の提出期限後の辞退は認めない。

３） 必要により、村から追加資料や電子媒体の提出を求めることがある。

４） 応募に伴う費用の一切は、応募者の負担とする。

（３）企画提案書等の提出

１．提出書類一覧

| 提出書類 | 様式 |
| --- | --- |
| 企画提案書 | 様式第８号 |
| 課題に対する企画提案 | 様式第９号 |
| 業務実施計画 | 様式第10号 |
| 設計業務見積書 | 様式第11号 |
| 設計図面、パースなど設計意図を表現したもの | 任意様式 |

２．企画提案書の課題テーマ

企画提案書は、以下項目の課題テーマに対する提案とする。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 野外ステージ（客席含む）についての提案 | ・安全性、利便性を確保した建物の配置、敷地の利用提案 ・多少の雨天時でもステージ運用ができる方法の提案 ・出演者が満足してステージイベントを活用できる工夫の提案 （ステージの広さ、ステージと客席までの安全面対策など） ・常時設置型の照明器具に関する提案 ・敷地内全体に聞こえるような音響設備に関する提案 ・客席に十分な照度が確保できるような提案 |
| 建物についての提案 | ・少人数出演者から団体出演者まで控え室として利用できる工夫の提案 ・出演者が本番前まで練習を十分に行えるようなスペースの確保の提案 ・控え室からステージまでスムーズに移動ができる工夫の提案 ・多少の障害を持っている出演者でも、ステージまでの移動に苦労しない工夫の提案 |
| 屋根付歩道についての提案 | ・隣接しているビジターセンターと合わせて利用のできる方法の提案 |
| コスト削減についての提案 | ・建築費用の削減提案 |

（４）現地説明

プロポーザルの実施にあたり、現地の確認を行いたい場合は下記日程に限り現地にて説明を行う。

① 説明の概要

１） 日　　時　　　令和元年10月18日（金）午前10時15分から

２） 集合場所　　　座間味村役場

３） 説明内容　　　村の方針、現地確認等

４） 申込方法　　　電話、メール等で予定を確認の上申込みを行うこと

（５）選定の概要

プロポーザル審査は次のとおり実施を行い、最優秀者を選定する。

① 審査実施者

座間味村プロポーザル方式業者選定実施要項第4条に基づき、委員を構成する。

委員構成　①副村長（委員長） ②産業振興課長 ③総務・福祉課長 等

② 書類審査

書類審査は参加者が５者を超える場合には、企画提案において企画提案書のみによる審査（以下「一時審査」という。）を実施し、上位と評価された５者によりプロポーザル審査を実施する。ただし、参加者が５者以下であった場合は、一時審査は行わないものとする。

③ プロポーザル審査

プロポーザル審査は企画提案書の課題テーマのプレゼンテーション（20分）で審査とする

１） 日　　時　　　令和元年11月 5日（火）

２） 場　　所　　　座間味村役場３階　多目的ホール

３） 準　　備　　　プロポーザル審査にパソコン等の機器を使用する際は、審査対象者が準備をすること。ただし、それらを使用するための準備に要する時間は、プロポーザル審査開始５分以内とする。

４） 出 席 者　　　説明は、応募事業者の代表者又は、協力予定者の出席とし参加人数は３名までとする。

５） 公　　開　　　プロポーザル審査の様子は平等性を図るため非公開とする。

６） 審査内容

| 評価項目 | 審査内容 | 審査事項 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本業務理解度 | 業務内容の理解について | 本業務を十分に熟知しているか | ５ |
| 提案内容の的確性 | 工程表 | 行程表どおりの業務の遂行が見込まれるか | ５ |
|  | 野外ステージ（客席含む）についての提案 | ・安全性、利便性を確保した建物の配置、敷地の利用提案 ・多少の雨天時でもステージ運用ができる方法の提案 ・出演者が満足してステージイベントを活用できる工夫の提案 （ステージの広さ、ステージと客席までの安全面対策など） ・常時設置型の照明器具に関する提案 ・敷地内全体に聞こえるような音響設備に関する提案 ・客席に十分な照度が確保できるような提案 | ５ |
|  | 建物についての提案 | ・少人数出演者から団体出演者まで控え室として利用できる工夫の提案 ・出演者が本番前まで練習を十分に行えるようなスペースの確保の提案 ・控え室からステージまでスムーズに移動ができる工夫の提案 ・多少の障害を持っている出演者でも、ステージまでの移動に苦労しない工夫の提案 | ５ |
|  | 屋根付歩道についての提案 | ・隣接しているビジターセンターと合わせて利用のできる方法の提案 | ５ |
| コスト | コスト削減についての提案 | 見積書は解明かつ算定根拠は的確か | ５ |
| 採用テーマに対する 取り組み姿勢 | 本事業においての取組の姿勢について | 受託への意欲は十分に見受けられるか | ５ |
| 提出者の業務経歴等 | 事業実績について | 野外ステージや類似業務における実績はあるか | ５ |
|  | 企業力について | 瑕疵担保力を含む、企業としての体力、信頼性があるか | ５ |
|  | 専門知識について | 専門分野別の保有技術者が備わっているか | ５ |
| 合 計 |  |  | 50 |

④ 審査結果

審査結果は、プロポーザル実施後、事業者へ審査結果通知により通知を行う。

Ⅲ　その他

（１）その他の事項

本事業の野外ステージは令和4年4月に運用開始を予定しているため、下記の事項について十分に注意し事業計画をたてること。

① 提出された書類は返却しない。

② 参加表明書等は、提出後の差し替えまたは再提出を認めない。

③ 企画提案書の提出は、1案のみとする。

④ 参加表明書を提出したものが、当該プロポーザル関係者と不正な接触の事実が認められた場合は失格とする。

⑤ 応募者及び応募の関係者が、応募並びに運用開始までの一連の手続き、行為等において知り得た知識、情報を本村の許可なく、他に漏らすことを禁じる。応募終了後においてもこの責を負うことになる。

⑥ 次のいずれかに該当する場合は、審査の対象から除外する。

１） 応募書類が提出期限後に提出された場合

（ただし、村が必要と認めた追加・補正資料の提出は除く）

２） 提出書類等に虚偽の記載があった場合

３） 重大な違反行為があったと認められる場合

４） 審査の公平性に影響を与える行為があった場合

（２）質問等及び各種書類等提出先

① 質問及び回答

参加表明書及び企画提案書の提出にあたり、質問がある場合は、次の要領で質問表を提出すること。

１） 提出期限　Ⅱ-（１）-１．全体スケジュールのとおり

２） 提出方法　質問表をFAXまたは電子メールで送信すること。

３） 注意事項　電話、口頭等による質問及び提出期限を過ぎた質問は受け付けないので注意すること。

４） 回　　答　回答書は質問受付後、２日以内にFAXまたは電子メールで回答する。

② 各種書類等提出先

〒901-3496　沖縄県島尻郡座間味村字座間味109番地

座間味村役場　産業振興課　港湾係（担当：高江洲）

電　話　098-987-2312　　ＦＡＸ　098-987-2004

E-MAIL：suisan@vill.zamami.lg.jp